АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021 г.  № 225

п. Коренево

Об утверждении Плана построения муниципальной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Кореневского района Курской области

В соответствии с совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», в целях построения муниципальной системы оповещения населения на территории Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План построения муниципальной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Кореневского района Курской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.В. Иванова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области от «25» ______03______2021 г. № 225

План

мероприятий по созданию муниципальной системы

оповещения населения Кореневского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (2021 год) - проектирование муниципальной системы оповещения |
| 1. | Разработка Плана построения муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 1 квартал 2021 год | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Кореневского района |
| 2. | Запрос и рассмотрение коммерческих предложений на построение муниципальной системы оповещения | 2021 год | Администрация Кореневского района Курской области |
| 3. | Заключение контракта на проектирование муниципальной системы оповещения населения | 2021 год |  |
| 4.. | Разработка технического задания на проведение проектных работ по созданию муниципальной системы оповещения | 2021 год | Администрация Кореневского района Курской области |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации | 2021 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 6. | I этап строительства муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 2022 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 7. | II этап строительства муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 2023 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 8. | III этап строительства муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 2024 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 9. | IV этап строительства муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 2025 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 10. | Сопряжение муниципальной системы оповещения населения (МАСЦО) с региональной автоматизированной системой оповещения населения (РАСЦО) | 2025 год | Представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |
| 11. | Проверочные испытания и ввод в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения Кореневского района | 2025 год | Администрация Кореневского района Курской области, представители компании, занимающейся построением МАСЦО (по согласованию) |