****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.08.2021 г. № 533

Коренево

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», постановлением Администрации Кореневского района Курской области от 30.01.2014 года № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кореневского района Курской области», Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением Администрации Кореневского района от 31.10.2014 года № 930, в редакции постановления Администрации Кореневского района от 22.08.2018 г. № 389.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.В. Иванова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Кореневского района М.В. Дегтярева

Утверждены

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «10» \_\_\_\_\_\_08\_\_\_\_\_2021 г. № 533

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности**

 **дорожного движения»**

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Статью «Этапы и сроки реализации программы» изложить в новой редакции:

«Программа реализуется в 1 этап.

Срок реализации муниципальной программы 2015-2023 годы».

1.2. Статью «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета (в том числе: дорожного фонда Кореневского района Курской области).

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 96213,38639 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 6809,96823 тыс. руб.;

2016 год – 13858,18524 тыс. руб.;

2017 год – 9761,67853 тыс. руб.;

2018 год – 11248,47071 тыс. руб.;

2019 год – 12537,35025 тыс. руб.;

2020 год – 10647,57119 тыс. руб.;

2021 год – 12599,10224 тыс. руб.;

2022 год – 9318,140 тыс. руб;

2023 год – 9472,920 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 90251,78657 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 5571,83982 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено направить 389,760 тыс. руб.».

2. В абзацах 1, 29 раздела 1 и абзаце 30 раздела 2 муниципальной программы цифру «2020» заменить цифрой «2023».

3. В абзаце 34 раздела 2 муниципальной программы цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2023».

4. Раздел 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

* «Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета.
* Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 96213,38639 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 6809,96823 тыс. руб.;

2016 год – 13858,18524 тыс. руб.;

2017 год – 9761,67853 тыс. руб.;

2018 год – 11248,47071 тыс. руб.;

2019 год – 12537,35025 тыс. руб.;

2020 год – 10647,57119 тыс. руб.;

2021 год – 12599,10224 тыс. руб.;

2022 год – 9318,140 тыс. руб;

2023 год – 9472,920 тыс. руб.

* Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 90251,78657 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 6567,96823 тыс. руб.;

2016 год – 13442,06124 тыс. руб.;

2017 год – 9413,67853 тыс. руб.;

2018 год – 10549,55911 тыс. руб.;

2019 год – 11121,47025 тыс. руб.;

2020 год – 9627,54397 тыс. руб.;

2021 год – 10778,44524 тыс. руб.;

2022 год – 9318,140 тыс. руб;

2023 год – 9472,920 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 5571,83982 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 352,124 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 650,91160 тыс. руб.;

2019 год – 1330,0 тыс. руб.;

2020 год – 969,14722 тыс. руб.;

2021 год – 1769,657 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 389,760 тыс. руб., в том числе:

2015год – 42,0 тыс. руб.;

2016 год – 64,0 тыс. руб.;

2017 год – 48,0 тыс. руб.;

2018 год – 48,0 тыс. руб.;

2019 год – 85,880 тыс. руб.;

2020 год – 50,880 тыс. руб.;

2021 год – 51,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета (в том числе дорожного фонда Кореневского района Курской области) представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении № 5 к муниципальной программе».

5. В разделе 11:

5.1. В статьях «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2», «Этапы и сроки реализации подпрограммы 3», «Этапы и сроки реализации подпрограммы 4» и абзацах 5 пункта 2 подпрограммы 1, 10 пункта 3 подпрограммы 2, 16 пункта 2 подпрограммы 3, 19 пункта 2 подпрограммы 4 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2023».

5.2. В абзацах 26 и 33 пункта 2 подпрограммы 2, 14 пункта 1 подпрограммы 3, 16 пункта 2 подпрограммы 4 цифру «2020» заменить цифрой «2023».

* 5.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области» в статье «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» абзац второй изложить в следующей редакции:
* «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 90251,78657 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 6567,96823 тыс. руб.;

2016 год – 13442,06124 тыс. руб.;

2017 год – 9413,67853 тыс. руб.;

2018 год – 10549,55911 тыс. руб.;

2019 год – 11121,47025 тыс. руб.;

2020 год – 9627,54397 тыс. руб.;

2021 год – 10778,44524 тыс. руб.;

2022 год – 9318,140 тыс. руб;

2023 год – 9472,920 тыс. руб.».

5.4. В пункте 6 подпрограммы 2 абзац второй изложить в следующей редакции:

* «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 90251,78657 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 6567,96823 тыс. руб.;

2016 год – 13442,06124 тыс. руб.;

2017 год – 9413,67853 тыс. руб.;

2018 год – 10549,55911 тыс. руб.;

2019 год – 11121,47025 тыс. руб.;

2020 год – 9627,54397 тыс. руб.;

2021 год – 10778,44524 тыс. руб.;

2022 год – 9318,140 тыс. руб;

2023 год – 9472,920 тыс. руб.».

5.5. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок в Коренеском районе Курской области» в статье «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 5571,83982 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 352,124 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 650,91160 тыс. руб.;

2019 год – 1330,0 тыс. руб.;

2020 год – 969,14722 тыс. руб.;

2021 год – 1769,657 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.».

5.6. В пункте 6 подпрограммы 3 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 5571,83982 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 352,124 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 650,91160 тыс. руб.;

2019 год – 1330,0 тыс. руб.;

2020 год – 969,14722 тыс. руб.;

2021 год – 1769,657 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.».

5.7. В паспорте подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области» в статье «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 389,760 тыс. руб., в том числе:

2015год – 42,0 тыс. руб.;

2016 год – 64,0 тыс. руб.;

2017 год – 48,0 тыс. руб.;

2018 год – 48,0 тыс. руб.;

2019 год – 85,880 тыс. руб.;

2020 год – 50,880 тыс. руб.;

2021 год – 51,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.».

5.8. В пункте 6 подпрограммы 4 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 389,760 тыс. руб., в том числе:

2015год – 42,0 тыс. руб.;

2016 год – 64,0 тыс. руб.;

2017 год – 48,0 тыс. руб.;

2018 год – 48,0 тыс. руб.;

2019 год – 85,880 тыс. руб.;

2020 год – 50,880 тыс. руб.;

2021 год – 51,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб;

2023 год – 0,0 тыс. руб.».

7. Приложения № 1, 2, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение № 1

 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

| **№****п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Фактический показатель** | **Плановый показатель** |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров** **в Кореневском районе Курской области и безопасности дорож­ного движения»** |
| 1. | Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 38,2 | 41,4 | 41,9 | 79,4 | 46,2 | 45,9 | 47,0 | 47,5 | 49,8 | 50,8 | 50,8 |
| 2. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 80,0 | 81,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области»** |
| 1. | Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 38,2 | 41,4 | 41,9 | 79,4 | 46,2 | 45,9 | 47,0 | 47,5 | 49,8 | 50,8 | 50,8 |
| 2. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 7,300 | 14,110 | 2,400 | 3,100 | 2,308 | 1,900 | 0,914 | 1,589 | 1,800 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Количество построенных и ре­конструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,023 | 0,0 |
| 4. | Прирост количества населен­ных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог об­щего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по­крытием до сельских населен­ных пунктов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12092 | 0 |
| 7. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомо­бильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 27740 | 42330 | 8500 | 7200 | 6924 | 6400 | 399 | 5814 | 6300 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области»** |
| 9. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 80,0 | 81,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области»** |
| 12. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 21 | 11 | 21 | 15 | 14 | 19 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

**Перечень**

**подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

| **№ п/п** | **Номер и наименование подпрограммы, основного меро­приятия** | **Ответственный исполнитель** | **срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **начала реализации** | **окончания реализа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
| 1 | **Основное мероприятие** Руководство и управление программой в сфере установленных функций | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района  | 2015 г. | 2023 г. | В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты конечные результаты и целевые показатели муниципальной программы. | Последствием не реализации мероприятия будет невыполнение конечных результатов и целевых показателей настоящей муниципальной программы и её подпрограмм. | Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующего показателя: доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области»** |
| 2 | **Основное мероприятие** Совершенствование системы развития автомобильных дорог  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения | Затруднительный проезд по дорогам в зимний период; снижение безопасности дорожного движения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:доля достигнутых целевых показателей 1-7 подпрограммы 2. |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1**Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения | Затруднительный проезд по дорогам в зимний период; снижение безопасности дорожного движения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей:доля достигнутых целевых показателей 1-7 подпрограммы 2. |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2**Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов | Затруднительный проезд по дорогам; увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующего показателя: количество отре­монтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3**Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Развитие сети автомобильных дорог;Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием  | Низкий уровень доступности услуг транспортного комплекса для населенных пунктов, не имеющих подъездов, сохранится; не будут решены проблемы повышения категории существующей сети автомобильных дорог | Степень достижения результатов подпро­граммы будет оценена за счет следующих показателей: Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения; Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. |
| **Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области»** |
| 3 | **Основное мероприятие** Совершенствование системы развития пассажирских перевозок | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение населения Кореневского района Курской области авто­мобильными перевоз­ками | Отсутствие обеспечения населения Кореневского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1**Отдельные мероприятия по другим видам транспорта, в том числе предоставление субсидий из районного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предприятиям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально-значимых внутрирайонных маршрутах с малой интенсивность пассажиропотока  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение населения Кореневского района Курской области авто­мобильными перевоз­ками | Отсутствие обеспечения населения Кореневского района Курской области автомо­бильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
| **Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области»** |
| 4 | **Основное мероприятие** Проведение муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Снизится число погибших в дорожно-транспортных происшествиях; число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократится. | Отсутствие обеспечения повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;число погибших в ДТП  |
| 4.1 | **Мероприятие 4.1**Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района совместно с ОГИБДД Отд. МВД России по Кореневскому району | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение повыше­ния правового сознания и предупреждение опасного повеления | Отсутствие обеспечения повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;число погибших в ДТП  |
| 4.2 | **Мероприятие 4.2**Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 2015 г. | 2023 г. | Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра | Отсутствие повышения безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;число погибших в ДТП  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за счет средств районного бюджета**

**(тыс. рублей)**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,****участники, муниципальный заказчик** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей), годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГР****БС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы, обеспечение пе­ревозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного** **движения»** | **ВСЕГО: 96213,38639** |  |  |  |  | **6809,96823** | **13858,18524** | **9761,67853** | **11248,47071** | **12537,35025** | **10647,57119** | **12599,10224** | **9318,140** | **9472,920** |
| Ответственный испол­нитель | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 6799,96823 | 66,124 | 48,0 | 7599,47071 | 11188,99425 | 9689,22397 | 10789,44524 | 9318,140 | 9472,920 |
| Соисполнитель  | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  | 18,356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участники  | ГУПКО «Кореневское автопредприятие пассажирского транспорта», индивидуальные предприниматели осуществляющие перевозку пассажиров, администрации муниципальных образований Кореневского района, ОГИБДД Отд МВД России по Кореневскому району |  |  |  |  |  | 13792,06124 | 9713,67853 | 3649,0 | 1330,000 | 958,34722 | 1769,657 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций  | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие сети автомо­бильных дорог Кореневского района Курской области»** | **Всего: 90251,78657** |  | **0409** | **1120000000** |  | **6567,96823** | **13442,06124** | **9413,67853** | **10549,55911** | **11121,47025** | **9627,54397** | **10778,44524** | **9318,140** | **9472,920** |
|  | Ответственный исполнитель | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 6567,96823 |  |  | 10549,55911 | 11121,47025 | 9627,54397 | 10738,44524 | 9318,140 | 9472,920 |
| Участники  | администрации муниципальных образований Кореневского района |  |  |  |  |  | 13442,06124 | 9413,67853 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Совершенствование системы развития сети автомобильных дорог |  |  | 0409 | 1120100000 |  | 6567,96823 | 13442,06124 | 9413,67853 | 10549,55911 | 11121,47025 | 9627,54397 | 10778,44524 | 9318,140 | 9472,920 |
| Мероприятие 2.1 | Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 001 | 0113 | 11201С1404 | 200 |  |  |  |  |  | 309,52854 | 186,61024 |  |  |
| 001 | 0113 | 11201С1404 | 400 |  |  |  |  |  | 710,99920 | 553,38976 |  |  |
| Мероприятие 2.2  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: ремонт участков автодорог общего пользования местного значения по ул. Ветренский шлях в с. Коренево, по ул. Пятилетка и д. Гавриловка Толпинского сельсовета:  | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района,администрации муниципальных образований Кореневского района | 001 | 0409 | 1121424 | 500 | 6567,96823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 0409 | 11201П1424 | 500 |  | 13442,06124 | 9413,67853 | 3000,000 | 2170,28756 | 2787,734 | 1610,000 |  |  |
| 001 | 0409 | 11201С1424 | 200 |  |  |  | 7522,25086 | 6168,67521 | 5819,28223 | 7967,29924 | 9090,140 | 9472,920 |
| 001 | 0113 | 11201С1404 | 244 |  |  |  | 27,30825 |  |  |  |  |  |
| 001 | 0113 | 11201С1404 | 400 |  |  |  |  | 2782,50748 |  |  |  |  |
| 001 | 0409 | 11201S3390 | 200 |  |  |  |  |  |  | 461,146 |  |  |
| 001 | 0409 | 11201S3390 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автодорог общего пользования местного значения по ул.Гигант с.Коренево и по ул.Молодежная с.Шептуховка: |  | 001 | 0409 | 11201S3390 |  200 |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |
|  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кореневского района Курской области (обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Кореневского района: МКОУ «Комаровская СОШ», МКОУ «Любимовская СОШ», МКОУ «Ольговская СОШ», МКОУ «Кремяновская СОШ», МКОУ «Шептуховская СОШ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,0 |  |
| Мероприятие 2.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района,администрации муниципальных образований Кореневского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области»** | **Всего: 5571,83982** | **001** | **0408** | **1130000000** |  | **200,0** | **352,124** | **300,0** | **650,91160** | **1330,0** | **969,14722** | **1769,657** |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 200,0 | 2,124 | 0,0 | 1,91160 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Участники  | ГУПКО «Кореневское автопредприятие пассажирского транспорта», индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров |  |  |  |  |  | 350,0 | 300,0 | 649,0 | 1330,0 | 969,14722 | 1769,657 |  |  |
| Основное мероприятие  | Совершенствование системы развития пассажирских перевозок |  | 001 | 0408 | 11301000000 |  | 200,0 | 352,124 | 300,0 | 650,91160 | 1330,0 | 969,14722 | 1769,657 |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района, ГУПКО «Кореневское автопредприятие пассажирского транспорта», индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров | 001 | 0408 | 1131426 | 800 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 0408 | 11301 С1426 | 800 |  | 350,0 | 300,0 | 649,0 | 1330,0 | 958,34722 | 1769,657 |  |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района. | 001 | 0408 | 11301С1426 | 200 |  | 2,124 |  | 1,91160 |  | 10,8 |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **«Повышение безопасно­сти дорожного движения Кореневском районе Курской области»** | **Всего: 389,76** |  | **0412** | **1140000000** |  | **42,0** | **64,0** | **48,0** | **48,0** | **85,880** | **50,880** | **51,0** |  |  |
|  | Ответственный исполнитель  | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 32,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 85,880 | 50,880 | 51,0 |  |  |
|  | Соисполнитель | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района |  |  |  |  | 10,0 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник  | ОГИБДД Отд МВД России по Кореневскому району  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  | Проведение муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения |  |  | 0412 | 1140100000 |  | 42,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 85,880 | 50,880 | 51,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Повышение правового сознания и предупрежде­ние опасного поведения участников дорожного движения | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района, ОГИБДД Отд МВД России по Кореневскому району  | 003 | 0702 | 1141477 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 11401С1459 | 200 |  |  |  |  | 18,356 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра | Отел архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района | 001 | 0412 | 1141459 | 200 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 0412 | 11401С1459 | 200 |  | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 67,524 | 50,880 | 51,0 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

**Ресурсное обеспечение программы, прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, под­программы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения»** | **Всего: 96213,38639** | 6809,96823 | 13858,18524 | 9761,67853 | 11248,47071 | 12537,35025 | 10647,57119 | 12599,10224 | 9318,140 | 9472,920 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6809,96823 | 13858,18524 | 9761,67853 | 11248,47071 | 12537,35025 | 10647,57119 | 12599,10224 | 9318,140 | 9472,920 |
| в т. ч. предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковочных мест, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 6567,96823 | 13442,06124 | 9413,67853 | 3000,0 | 2170,28756 | 2787,734 | 800,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпро-****грамма 1** | **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпро-****грамма 2** | **«Развитие сети автомобильных дорог****Кореневского района****Курской области»** | **Всего: 90251,78657** | 6567,96823 | 13442,06124 | 9413,67853 | 10549,55911 | 11121,47025 | 9627,54397 | 10778,44524 | 9318,140 | 9472,920 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6567,96823 | 13442,06124 | 9413,67853 | 10549,55911 | 11121,47025 | 9627,54397 | 10778,44524 | 9318,140 | 9472,920 |
| в т. ч. предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковочных мест, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 6567,96823 | 13442,06124 | 9413,67853 | 3000,0 | 2170,28756 | 2787,734 | 800,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные государствен­ные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпро-****грамма 3** | **«Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области»** | **Всего: 5571,83982** | 200,0 | 352,124 | 300,0 | 650,91160 | 1330,0 | 969,14722 | 1769,657 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 200,0 | 352,124 | 300,0 | 650,9116 | 1330,0 | 969,14722 | 1769,657 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государствен­ные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпро-****грамма 4** | **«Повышение безопасно­сти дорожного движения в Кореневском районе Курской области»** | **Всего: 389,76** | 42,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 85,880 | 50,880 | 51,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 42,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 | 85,880 | 50,880 | 51,0 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территориальные государствен­ные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |