АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 г.   № 91

п. Коренево

Об утверждении Плана мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района

Курской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области, во исполнение пункта 6 раздела 2 Протокола заседания Администрации Курской области от 23 декабря 2022 года         № ПЗ-13, в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области.

2. Закрепить за Куренковой Т.М., директором МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений», персональную ответственность за выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в части касающейся Кореневского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации Кореневского района                             С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Кореневского района	                                                              М.В. Дегтярева

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «16» ______02______2023 г. № 91

План мероприятий

на 2023 год

по достижению целевых показателей и результатов регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
на территории Кореневского района Курской области

ПОКАЗАТЕЛИ
 регионально проекта по муниципальному образованию

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.21 в % | Значение показателя на 2023 год в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0 | 15 |
| 2 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 0 | 20 |
| 3 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0 | 20 |

РЕЗУЛЬТАТЫ
 регионально проекта по муниципальному образованию

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки | Сроки реализации | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| I | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |
| 1. | Результат: Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Значение (ед.) | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет за 2023 год Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
|  |  | 2020-2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий (для создаваемых в 2023 году) | – | 28.01.2023 | Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.2 | Контрольная точка: Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС (для создаваемых в 2023 году) предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий | – | 10.02.2023 | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.3 | Контрольная точка: Закуплено, доставлено и налажено оборудование (для создаваемых в 2023 году) | – | 22.08.2023 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.4 | Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС (для созданных в 2020-2022 годах и функционирующих сущностей) | – | 28.03.2023 29.05.2023 22.08.2023 24.11.2023 | Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.5 | Контрольная точка: Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями (для создаваемых в 2023 году) |  | 28.03.2023 29.05.2023 22.08.2023 24.11.2023 | Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.6 | Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» (с фактическими датами проведения мероприятий на текущее полугодие) |  | 12.08.2023 | Размещение распорядительного акта муниципального образования об утверждении единого муниципального комплексного плана в разделе «Национальный проект«Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образование (ссылка на размещение) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.7 | Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий единого муниципального комплексного плана | – | за 5 рабочих дней до окончания квартала | Размещение информационной справки о реализации единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, по форме, определяемой региональным ведомственным проектным офисом (ссылка на размещение) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.8 | Контрольная точка: Проведение информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в сервисе «Контента» | – | за 5 рабочих дней до окончания квартала | Ежеквартальный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий с использованием материально-технической базы ЦОС, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |